| A1区交房计划表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 星期 | 楼号 | 单元号 |
| 8月11日 | 四 | 1# | 一单元 |
|  |  | 2# | 一单元、二单元 |
|  |  | 3# | 三单元 |
| 8月12日 | 五 | 3# | 一单元、二单元 |
|  |  | 9# | 一单元 |
| 8月13日 | 六 | 4# | 一单元、二单元、三单元 |
|  |  | 12# | 一单元 |
| 8月14日 | 日 | 5# | 一单元 |
|  |  | 6# | 一单元、二单元 |
|  |  | 19# | 一单元 |
| 8月15日 | 一 | 7# | 一单元、二单元、三单元 |
|  |  | 18# | 一单元 |
| 8月16日 | 二 | 10# | 一单元 |
|  |  | 13# | 一单元 |
|  |  | 18# | 二单元 |
| 8月17日 | 三 | 8# | 一单元、二单元、三单元 |
|  |  | 11# | 一单元 |
| 8月18日 | 四 | 11# | 二单元 |
|  |  | 15# | 一单元、二单元、三单元 |
|  |  | 16# | 一单元 |
| 8月19日 | 五 | 14# | 一单元 |
|  |  | 16# | 二单元、三单元 |
|  |  | 17# | 二单元、三单元 |
| 8月20日 | 六 | 17# | 一单元 |
|  |  | 20# | 一单元、二单元、三单元 |
| 备注：开发单位可根据实际交房进展情况对交房时间作出调整。 |  |  |  |